## Slide 1: 일일업무일지
작성자 : 김인엽

## Slide 2: 2018-03-14 업무일지
금일 진행
  주차관제 시스템 업데이트
    광안공영주차장 : KSI에서 가져갈 DB 테이블(dbo.SmartParkingLink) 업데이트해주는 로직을 추가한 바이너리 설치 및 KSI agent와의 테스트 완료.
    3/16(금)에 유광 시스템이 설치되어 있는 전체 주차장에 업데이트 예정.
  LPRS 프로토콜 서버 진행
    LPRS 클라이언트로 부터 ‘상태정보’ 메시지가 10초간 수신되지 않으면, 클라이언트 소켓은 close하고 다시 accept하는 로직 구현.
    Re-connection 하는 로직을 메인 스레드와 각종스레드들이 커뮤니케이션을 하기 위해서 스레드간 Queue가 필요.
명일 예정

## Slide 3: 2018-03-15 업무일지
금일 진행
  LPRS 프로토콜 서버 진행
    상태정보 메시지를 수신할 경우에 client와의 connection flag를 변경하는 로직 추가.
      델리게이트를 사용해서 최대한 전역 구조체를 사용하지 않는 방법으로 구현하려고 노력했지만 실패.
    Main thread 에서 10초 간격으로 client와서 session을 확인하는 타이머를 만들어서 동작하는 로직 개발.
    메시지 수신시 규격에 맞지 않은 메시지를 수신할 경우 프로그램이 죽는 로직 발생.
      메시지를 수신하면 해당 메시지의 전체 길이를 체크해서 파싱하는 도중에 전체 길이를 넘어가게 되면 return 하는 로직 수정
명일 예정
  주차관제 시스템 바이너리 업데이트(Offline에서)

## Slide 4: 2018-03-16 업무일지
금일 진행
  LPRS 프로토콜 서버 진행
    10초 간격으로 client와의 session을 확인하고 재 연결하는 타이머 모듈.
      만약 10초 안에 client로 부터 ‘상태정보’ 메시지가 수신되지 않으면 소켓을 close하고 다시 Accept 대기.
      어제까지 진행이 거의 완료 되었지만 실수로 lock object를 생성하지 않고 써서 프로세스가 계속 hanging 상태였어서 수정 완료.
    메시지 수신시 규격에 맞지 않은 메시지를 수신할 경우 프로그램이 죽는 오류 발생(Null access).
      메시지 수신시 프로토콜 규격에 맞는지 확인하는 로직 추가.
      ETX가 있지만 메시지 내용들이 규격에 맞지 않으면 나머지 부분은 빈칸으로 채우게 수정.
명일 예정